# Zał. nr 5 do zapytania ofertowego

# Nr sprawy: l.dz.25/2024

# UMOWA Nr  …………………….

zawarta w dniu ………………. r.

pomiędzy: Parafią Rzymskokatolicką pw. Św. Katarzyny w Sławęcinie, z siedzibą Sławęcin 39,  38-242 Skołyszyn NIP: 685-205-45-50, REGON: 040028510, reprezentowaną przez Marka Cesarza – Proboszcza Parafii - zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM ,

a:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Adres …………………………………………………………………………………………………………………………..reprezentowaną przez…………………………………………………………………. - zwaną dalej WYKONAWCĄ.

Przedmiot Umowy

§ 1

- Przedmiotem umowy są  prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu bocznym prawym p.w. Najświętszego Serca Jezusa w kościele parafialnym w Sławęcinie – II etap 
(kontynuacja i zakończenie prac przy zabytku) w ramach zadania pn. „Konserwacja i restauracja ołtarza bocznego (prawa strona) w kościele pw. Św. Katarzyny w Sławęcinie”.

- Zakres prac obejmuje pełną konserwację techniczną i estetyczną powierzchni polichromowanych -470 dm2, elementów złoconych i srebrzonych w technice klejowej na pulment, złotem 23 kr – 585 dm2, rzeźby pełnej polichromowanej i złoconej –  120 dm2, oraz pełną konserwację obrazów na podłożu płóciennym w technice olejnej– 161 dm2. Prace należy wykonać zgodnie 
z udostępnionym Programem Prac Konserwatorskich.

- Zamawiający oświadcza, że jest właścicielem zabytku objętego pracami konserwatorskimi.

- Zamawiający oświadcza, że dysponuje pozwoleniem Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na przeprowadzenie prac konserwatorskich, nr pozwolenia: 
K-IRN.5142.266.2023.AF z dnia 7 listopada 2023 r.

- Strony ustalają, że zamówienie objęte umową stanowi wykonanie wszystkich prac określonych 
w Programie prac konserwatorskich zatwierdzonym przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz zapytaniu ofertowym.

- Zadanie jest dofinansowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach programu Polski Ład.

- Podmiotem udzielającym dofinansowania jest Gmina Skołyszyn.

- Integralną część niniejszej umowy stanowią dokumenty w kolejności swojej ważności:

  - Program prac konserwatorskich.

  - Zapytanie ofertowe.

  - Oferta Wykonawcy z dnia ……………………………….

Obowiązki Stron

§ 3

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- Wprowadzenie i przekazanie Wykonawcy terenu objętego pracami.

- Odbiór przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

- Terminowa zapłata wynagrodzenia określonego w umowie.

2.   	Do obowiązków Wykonawcy należy:

- Kompleksowe wykonanie prac opisanych w programie prac konserwatorskich oraz zapytaniu ofertowym w terminie i na warunkach określonych w umowie.

- Realizacja przedmiotu niniejszej Umowy z wykorzystaniem materiałów własnych.

- Prowadzenie wszystkich rodzajów prac przez osoby uprawnione, pod kierownictwem osoby spełniającej wymogi art. 37a ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, zgodnie z warunkami zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami prawnymi.

- Prowadzenie koniecznych badań technologicznych przy zabytku.

- Prowadzenie na bieżąco Dziennika prac konserwatorskich.

- Informowanie Zamawiającego z wyprzedzeniem co najmniej 5 dni o planowanych pracach konserwatorskich przy zabytku.

- Złożenie oświadczenia o przyjęciu przez osobę spełniającą wymogi art. 37a ustawy 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami obowiązku kierowania pracami.

- Zabezpieczenie placu budowy oraz prowadzenie robót zgodnie z przepisami BHP oraz ppoż. Wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiającemu przedmiotu niniejszej Umowy.

- Zabezpieczenie instalacji i urządzeń w miejscu wykonywania prac i w jej bezpośrednim otoczeniu  przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania prac, stanowiących  przedmiot niniejszej Umowy.

- Zapewnienie bezpiecznego korzystania z budynku kościoła,  utrzymania porządku 
i bezpieczeństwa jego użytkowników.

- Prowadzenie prac w sposób nie zakłócający porządek nabożeństw, uroczystości religijnych, świąt kościelnych itp.

- Dołożenie wszelkich starań zmierzających do minimalizacji zakurzenia  i zabrudzenia wnętrza kościoła poprzez odpowiednie osłonięcie i zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac.

- Po zakończeniu i przekazaniu robót – uporządkowanie budynku kościoła, zaplecza będącego jego własnością, jak również terenów sąsiadujących, zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę.

- Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych w trakcie trwania prac w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dłuższym jednak niż termin technicznie uzasadniony konieczny do ich usunięcia.

- Likwidacja zaplecza własnego Wykonawcy niezwłocznie po zakończeniu robót, lecz nie później niż 14 dni od daty odbioru końcowego.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe z jego winy w trakcie 
realizacji przedmiotu umowy i zobowiązany jest do ich naprawienia własnym kosztem i staraniem.

- Wykonawca wykona prace objęte zamówieniem osobiście, w zespole konserwatorskim, bez udziału podwykonawców.

Terminy realizacji przedmiotu Umowy

§ 4

1.     Strony ustalają następujące terminy realizacji prac:

- Termin rozpoczęcia prac konserwatorskich: od dnia podpisania umowy.

- Termin zakończenia prac konserwatorskich:  do dnia 31 marca 2025 roku.

- Za termin zakończenia prac, o którym mowa w pkt 2, strony przyjmują całkowite zakończenie prac, uprzątnięcie terenu oraz pisemne zgłoszenie przez Wykonawcę Zamawiającemu zakończenia prac konserwatorskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy

§ 5

- Strony określają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, ustalone na podstawie oferty Wykonawcy w łącznej wysokości:   …………………………………………   złotych brutto (słownie: …………………………………………………………………………………..)

2.     Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje, m.in.:

1) 	Wszystkie koszty związane z uzyskaniem niezbędnym pozwoleń, uzgodnień, zakupem 
i zużyciem materiałów i urządzeń przewidzianych do wykonania przedmiotu umowy, w tym urządzeń przechodzących na własność Zamawiającego.

2) 	Wszystkie koszty związane z organizacją, ochroną i oznakowaniem miejsca, zaplecza 
i  otoczenia.

3) 	Wszelkie koszty związane z wywozem i utylizacją odpadów po wykonanych pracach.

4) 	  Wszelkie koszty towarzyszące podczas wykonywania prac.

- Wykonawca nie ma prawa do wystawienia faktury przed terminem usunięcia usterek stwierdzonych podczas odbioru końcowego.

Zasady płatności wynagrodzenia

§ 6

- Płatność będzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, 
w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury po dokonaniu bezusterkowego odbioru końcowego. Datą płatności jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Za nieterminowe płatności faktur Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

- Wykonawca oświadcza, że jest jest/nie jest* płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacyjny NIP: …………………………………………….

- Wykonawca oświadcza, że w wyniku zawarcia niniejszej umowy u Zamawiającego nie powstaje obowiązek podatkowy zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

- Zamawiający oświadcza, że nie jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacyjny NIP: 685-205-45-50.

- Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez swojego podpisu.

Nadzór inwestorski, Odbiory robót

§ 7

- Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości odbioru będzie faktyczne całkowite wykonanie prac określonych w Programie prac konserwatorskich oraz zapytaniu ofertowym.

- Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie Zamawiającego oraz Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – Delegatura w Krośnie o gotowości do odbioru.

- Odbioru całości zakresu prac objętego umową dokonają przedstawiciele stron umowy, przedstawiciel/e/ Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na podstawie protokołu odbioru prac konserwatorsko-restauratorskich.

- W odbiorze prac mogą uczestniczyć również przedstawiciele Gminy Skołyszyn.

- Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru końcowego w terminie uzgodnionym 
z Podkarpackim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

- Wykonawca w terminie odbioru jest zobowiązany przedłożyć jeden egzemplarz dokumentacji powykonawczej prac konserwatorskich w formie fotograficznej i pisemnej.

- Po dokonaniu pozytywnego odbioru prac, w terminie do 14 dni od daty podpisania protokołu końcowego, Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć ostateczną dokumentację powykonawczą prac konserwatorskich w formie fotograficznej i pisemnej w 2 egz. oraz 1 egz. w wersji elektronicznej.

- Z odbioru końcowego każdorazowo zostanie sporządzony protokół końcowego odbioru robót.  Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia prac lub prace nie zostały wykonane w sposób prawidłowy, zgodnie z warunkami umowy - Zamawiający może: odmówić odbioru do czasu usunięcia tych usterek lub dokonać odbioru warunkowego, z podaniem terminu na usunięcie usterek. Do czasu usunięcia usterek odbiór będzie wstrzymany. Termin na usunięcie usterek nie może przekroczyć 7 dni kalendarzowych – w tym okresie nie będą naliczane kary za zwłokę.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, które nie nadają się do usunięcia, 
a umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający obniży wynagrodzenie do wysokości uzgodnionej przez Strony. Nie zwalnia to Wykonawcy do zapłaty kar umownych określonych w § 10 umowy.

Osoby odpowiedzialne za realizację prac

§ 8

- Zakres przedmiotu umowy Wykonawca wykona pod nadzorem i w uzgodnieniu 
z Zamawiającym.

- Przedstawicielami ze strony Zamawiającego do nadzorowania i odbioru prac są:

  - Przedstawiciel Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – Delegatura 
w Krośnie.

  - Marek Cesarz – Proboszcz Parafii w Sławęcinie, tel. 606927026, e-mail: ksmc@op.pl .

§ 9

- Przedstawicielami ze strony Wykonawcy są:

- Wykonawcę reprezentuje: ……………………………, tel. ……………………….., e-mail ……………………..

- Osobą kierującą pracami konserwatorskimi jest ………………………………………………………….., tel. ………………………………………………………………..

Kary umowne

§ 10

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne, które będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach.

- Strony ustalają, że Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

    - Za każdy dzień opóźnienia w terminie zakończenia prac, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 3 umowy z winy Wykonawcy – w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto, wymienionego w § 5 ust. 1 umowy. Wysokość kar może przekroczyć wartość wynagrodzenia za przedmiot umowy.

    - Za każdy dzień opóźnienia w terminie na usunięcie wad stwierdzonych podczas odbioru lub w okresie gwarancji i rękojmi, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za cały przedmiot umowy. Wysokość kar może przekroczyć wartość wynagrodzenia za przedmiot umowy.

    - Za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 30% wynagrodzenia umownego brutto wymienionego w § 5 ust. 1 umowy.

    - Za rozwiązanie umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy 
w wysokości 30% wynagrodzenia umownego brutto wymienionego w § 5 ust. 1 umowy.

    - Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę w wysokości 30% wynagrodzenia umownego brutto wymienionego w § 5 ust. 1 umowy.

3.	Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 umowy.

4.	Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, jeżeli wysokość kar umownych nie pokrywa wysokości rzeczywiście poniesionych szkód i utraconych korzyści.

5. 	Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

1) 	Z tytułu odstąpienia od umowy, rozwiązania umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 30% wynagrodzenia umownego brutto za cały przedmiot umowy, wymienionego w § 5 ust. 1 umowy.

2)  Za zwłokę w zapłacie faktur, w wysokości odsetek ustawowych, za każdy dzień zwłoki.

Odstąpienie od Umowy, Rozwiązanie Umowy

§ 11

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy (bez możliwości naliczania przez Wykonawcę kar umownych) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć 
w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

- Zamawiający dopuszcza w szczególnych przypadkach odstąpienie od umowy (w całości lub jej części), jeżeli z przyczyn nie zależnych od Wykonawcy nie jest możliwa realizacja lub 
dokończenie rozpoczętych prac.

- W razie niewywiązania się przez Wykonawcę w przewidzianym w umowie terminie 
z obowiązków wymienionych w umowie, Zamawiający ma prawo sporządzić na własną rękę i na koszt Wykonawcy inwentaryzację prac oraz protokół przekazania, zawiadamiając o tym na piśmie Wykonawcę oraz wprowadzić nowego Wykonawcę do dalszej realizacji prac na koszt dotychczasowego Wykonawcy.

- W razie odstąpienia od Umowy lub rozwiązania umowy przez Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek natychmiastowego wstrzymania robót i zabezpieczenia niezakończonych prac oraz terenu, o ile Zamawiający zleci takie zabezpieczenie.

- Odstąpienie od umowy, czy też rozwiązanie umowy powinno nastąpić w formie pisemnej.

Gwarancja i rękojmia

§ 12

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne w terminie i zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym oraz niniejszej umowie.

- Okres udzielonej rękojmi przez Wykonawcę musi być równy okresowi udzielonej gwarancji.

- Bieg terminu rękojmi i gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru przedmiotu niniejszej Umowy.

- Przedmiot umowy będzie objęty 60 miesięczną gwarancją i rękojmią (minimalny okres gwarancji).

- Uprawnienia Zamawiającego wynikające z rękojmi będą egzekwowane niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Jeśli w trakcie trwania rękojmi i gwarancji dojdzie do ujawnienia się wad przedmiotu Umowy lub do uszkodzeń, Wykonawca jest zobowiązany przystąpić do ich nieodpłatnego usunięcia w nieprzekraczalnym terminie 14 dni kalendarzowych od pisemnego zgłoszenia Zamawiającego.

- W przypadku gdy Wykonawca nie usunie wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania naprawy na koszt Wykonawcy, przez zatrudnienie własnych specjalistów albo specjalistów strony trzeciej – bez utraty praw wynikających z rękojmi.

- Wszystkie reklamacje będą zgłaszane przez Zamawiającego i potwierdzane pisemnie w terminie miesiąca od dnia wykrycia wady.

Zmiana umowy

§ 13

- Zmiana umowy może być dokonana w przypadku okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- Wynagrodzenie brutto za wykonanie przedmiotu umowy może zostać zmienione na wniosek Wykonawcy w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT.

- Każda zmiana niniejszej Umowy wymaga zgody Zamawiającego i formy pisemnego aneksu – pod rygorem nieważności.

- Niniejsza Umowa wygasa po wygaśnięciu rękojmi i gwarancji udzielonych na przedmiot umowy.

Postanowienia końcowe

§ 14

- Ewentualne spory, jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej Umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami i inne obowiązujące przepisy prawa.

- Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy na prawach oryginału, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

WYKONAWCA:							                                       ZAMAWIAJĄCY: